**ფორმა N1**

**განცხადება**

**სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად**

**შესყიდვის ობიექტი:**  **500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N153-N232 (კოდორის ხეობა) ანძებს შორის მონაკვეთზე ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოები.**

 ქ.თბილისი 06 ივლისი 2023 წ.

1. სს გეს „საქრუსენერგო“ შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს მითითებული სამუშაოს შესყიდვისათვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი უფლებამოსილია პრეტენდენტების შერჩევის მიზნით შეაფასოს მათი განაცხადებები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა დადოს მასთან შესყიდვის ხელშეკრულება.
* **შემსყიდველი აფრთხილებს კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ყველა კომპანიას:**
* **ეგხ „კავკასიონის“ შეკეთებაში ყოფნის მითითებული ვადები საქართველოს ეროვნული სადისპეჩერო ცენტრის მოთხოვნით, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გარკვეული ვადით შემცირდეს ან/და სრულად გაუქმდეს.**

**2.** ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და თანდართული ფორმების მიხედვით:

**ა) განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);**

 **ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის და ვადევის შესახებ, ფორმა N3 (თან ერთვის, ტექნიკური დავალება);**

 **გ)** **ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების შესახებ, ფორმა N4 (თან ერთვის);**

 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება სამუშაოს დასრულებიდან და შესაბამისი მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

დასაშვებია წინასწარი გადახდა. ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული საბანკო გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას.

 ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 (ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 3,5% (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) ოდენობით. რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების ვადას.

პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს, უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი ინფორმაცია და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

* **ცნობა რომ, არ ერიცხება დავალიანება ბიუჯეტის წინაშე;**
* **ცნობა რომ, ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;**
* **ცნობა რომ, არ მიმდინარეობს კომპანიის ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია;**
* **ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის რანგში) ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები;**
* **ინფორმაცია სამუშაოებზე დასასაქმებელი პერსონალის შესახებ;**
* **შეფასებას დაექვემდებარება მხოლოდ ის წინადადებები, რომელიც პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს, შეესაბამება ტექნიკურ დავალებას და შესყიდვისთვის გათავლისწინებულ თანხობრივ პარამეტრს.**

 **3.** განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს შესყიდვების სამსახური.

 **4.** **განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2023 წ. 14 ივლისის 11:00 საათი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.**

 **5.** განაცხადები შეფასდება 2023 წლის 14 ივლისს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.

 **6.** განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-5 პუნქტში მითითებულ მისამართზე, დალუქულ კონვერტში წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება.

 **7.** ფასები შემოთავაზებული უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში ***(სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება***);

**8.** განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მისი წარდგენის დღიდან.

**9.** განაცხადი, რომელიც არ პასუხობს განცხადების მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში, მითითებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო.

**10.** გამარჯვებულად მიიჩნევა და შესყიდვის ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ მიმწოდებელს შორის, რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს და რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი.

**დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: შესყიდვების სამსახურის 595 00 33 33, 597 58 78 58.**

**ტექნიკური სამსახური - 599 09 95 10, 599 27 20 40.**

**ფორმა N2**

**განცხადება მონაწილეობაზე**

ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში თქვენს \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (მიეთითება მოწვევის თარიღი)

მოწვევასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ განზრახული გვაქვს მივიღოთ მონაწილეობა პროცედურაში და წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით:

ა) განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);

 ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ, ფორმა N3 (თან ერთვის ტექნიკური დავალება);

 გ) ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების შესახებ, ფორმა N4 (თან ერთვის);

 ვადასტურებთ რა, რომ ჩვენ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ვეთანხმებით თქვენს

 (მონაწილე პირის დასახელება)

 მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, ვიღებთ ვალდებულებას გაგიფორმოთ ხელშეკრულება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

 წინამდებარე განაცხადი ძალაშია წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში

მონაწილე პირის

 ხელმძღვანელის ხელმოწერა

**ფორმა N3**

**ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ**

***ტექნიკური დავალება:***

500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ 2023 წლის 05 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში ეგხ-ს N153-N232 ანძებს შორის (კოდორის ხეობა) მონაკვეთზე შესასრულებელ სარემონტო სამუშაობზე

 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N153-N232 ანძებს შორის მონაკვეთზე ელექტროგადამცემი ხაზის შეკეთებაში ყოფნის დროს 2023 წლის 05 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში შესასრულებელ სარემონტო სამუშაოთა მოცულობა წარმოდგენილია **ფორმა - N 4-ით (თან ერთვის).**

 ეგხ „კავკასიონის“ N153-N232 ანძებს შორის მონაკვეთი გადის კოდორის ხეობაში.

* ეგხ „კავკასიონის“ N153-N232 ანძებს შორის მონაკვეთზე გატეხილი იზოლატორების შეცვლა და გადამცემი ხაზის ტრასის გაწმენდა ხე-მცენარეებისაგან უნდა შესრულდეს **ფორმა-N4-ით** განსაზღვრული მოცულობებისა და ვადების შესაბმისად, ეგხ „კავკასიონის“ შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში (იზოლატორებისა და სხვა საჭირო მოწყობილობების მიტანა ეგხ-ს N218 საყრდენიდან N228 საყრდენამდე (5,9 კმ) და N166-დან N153 საყრდენემდე (4,5 კმ) უნდა მოხდეს ცოცხალი ძალით, ხოლო ეგხ-ს დანარჩენ უბნებზე მასალა-მოწყობილობების მიტანა შესაძლებელია ავტოტრანსპორტით);

 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ საქართველოს ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად, შეკეთებაში ჩადგება 2023 წლის 05 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, რა პერიოდშიც უნდა შესრულდეს **ფორმა - N4-ით** წარმოდგენილი სარემონტო სამუშაოები.

 სამუშაოთა წარმოების პერიოდში კონტრაქტორის პერსონალის შრომის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს (მიმწოდებელს).

 **კონტრაქტორმა (მიმწოდებელმა) შესასრულებელი სარემონტო სამუშაოების მოცულობების (ფორმა-N4) განფასებისას უნდა გაითვალისწინოს, რომ სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო იზოლატორებს მიმწოდებელს გადასცემს შემსყიდველი, ხოლო ყველა დანარჩენი სამუშაო უნდა განახორციელოს საკუთარი ხარჯებით (მიმწოდებლისთვის იზოლატორების გადაცემის სავარაუდო ადგილი: ქ.ზუგდიდის რაიონი, ენგურის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, რაზედაც მხარეებს შორის გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი).**

 **კონტრაქტორმა (მიმწოდებელმა) უნდა უზრუნველყოს გადაცემული იზოლატორების ტრანსპორტირება სამუშაო ადგილამდე.**

 **პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს ტექნიკურ დავალებას და დაადასტუროს ხელმოწერით, რომ სამუშაოები შესრულდება წინამდებარე ტექნიკური დავალების და შესასრულებელი სარემონტო სამუშაოების (ფორმა-N4) მოცულობების შესაბამისად.**

 **პრეტენდენტის უფლებემოსილი პირის**

 **ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**